## Slide 1
HomeFlow 1007 推进
TC6 时间调度与 TC7 记忆：新版数据管线设计
2026-10-11，基于 01 至 05 号推进文档
Notes: 来源：newdoc/1007推进文档/01_下一版方案总体讨论.md、02_时间机制方案对比_照搬Home与静止时间.md。封面只交代主题与日期，细节在后四页。

## Slide 2
两条新任务族与五个子类
TC6 时间调度（一次性预约）
TC6A 绝对时间：把“今晚10点”换算成 at_time_expected
TC6B 相对时间：把“40分钟后”换算成绝对时刻
示例：说“今晚10点关客厅灯”，应写 at=2026-10-10 22:00 与 due_steps
TC7 记忆（整段文本）
TC7A 读预置记忆：记忆写“对花粉过敏，别开窗”
TC7B 单轮读写：说“记住：睡觉要关客厅灯”
TC7C 多轮不 reset：第1轮写、第2轮用、第3轮查状态
模型侧下发全部 8 个工具，T1 至 T5 保持现状。TC7A 示例请求是“卧室有点闷”。
Notes: 来源：newdoc/1007推进文档/03_新增数据管线_TC6时间调度与TC7记忆.md 第 1 节与第 3 节。五个子类：TC6A、TC6B、TC7A、TC7B、TC7C。

## Slide 3
时间机制：静止时间与影子执行
静止时间（本期采用）
now 整局冻结，inspect_time 每次返回同一个时刻
7 天窗口等于 10080 分钟，格式为 YYYY-MM-DD HH:MM
分钟精度，不存星期，预约只写单，不在 episode 内执行
影子执行（结算阶段）
复制一份世界状态，应用模型提交的 steps
结果与 conditions 比对，复用 execute_action 的同一套内核
due_state 只覆盖“目标已达成”与“被别人改过”，掉线不处理
不照搬 tick 内核的原因：避免两次观察之间时间与状态漂移，保持 G4 rollout 的确定性，RL 训练成本与现在一致。
Notes: 来源：newdoc/1007推进文档/02_时间机制方案对比_照搬Home与静止时间.md 第 2、3、4 节。本期选择静止时间，影子执行负责到点结果的验证。

## Slide 4
数据管线与三层落位
D0 模板
D1 造家与抽样
D2 写 task 与用户话
D3 审查用户话
D4 Oracle
D5 跑轨迹
D6 复核
TC 数据集
蓝图（D4 落盘，沿用现有键）
blueprint_id、category、home(s0)、task、user_request，新增 world 与 gen。task 放判定真值，world 放世界初值，gen 放生成元数据。
运行时（D5 组装 scenario）
scenario = home + user_request + task + world + episode_config（12 轮），gen 与 category 只留在蓝图，不传给 B。
落盘行沿用现有结构：scenario、record、labels、category、d6、d6_votes。record 含 turns、final_state、finish、protocol，并新增 tc_trace。
Notes: 来源：newdoc/1007推进文档/04_新增字段归属分析_并入task还是独立块.md 与 05_完整管线示例_TC6A与TC7A.md。蓝图对齐 D4_blueprints.jsonl，轨迹对齐 D5_trajectories.jsonl，数据集对齐 D_dataset.jsonl。

## Slide 5
进展与下一步
已完成
01 总体方案、02 时间机制对比、03 两条管线设计、04 字段归属与总清单、05 TC6A 与 TC7A 完整链路
13 个提示词规格落定，包含出题、写话、审查与记忆复核
静止时间与影子执行的判定口径已成稿，并与 MCP v2 接口对齐
待拍板与下一步
required_calls 是否采用，world 与 gen 的块名，tc_trace 字段
TC6A 的 C-2 改为影子结算，蓝图是否新增 persona_id
12 轮上限与空气净化器的代码和数据落地
下一步：提示词落盘，跑通 TC0 至 TC5，每子类产出 20 条以上成功轨迹
先审 04 的总清单与 05 的两条完整链路，给出结论后再批量落盘与开跑。
Notes: 来源：newdoc/1007推进文档/04_新增字段归属分析_并入task还是独立块.md 附录 C 与 05_完整管线示例_TC6A与TC7A.md 第 5 节。待拍板项共 9 条，本页列出最关键的四条。